附件：

洞头区小城镇环境综合整治“道乱占”治理专项行动主要任务及责任分工

| 工作任务 | 重点工作 | 完成时限 | 责任单位 | 配合部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016年10-12月 | 2017年1月-2017年12月 | 2018年1月-2019年9月 |  |  |
| 一、强化路域环境综合治理。 | 1、改善道路交通功能，取缔占道经营； | 对公路路域环境进行综合排查，推进乡道和通行主干道线路安全隐患整治活动。 | 强化管理和整治力度，每周至少开展三次巡查整治活动。平稳有序推进乡镇公路养护市场化改革。 | 努力做到路面整洁无杂物，排水畅通无淤积，打造畅安舒美的农村公路通行环境。 | 大门镇 鹿西乡 | 综合执法局 区公路局 |
|  | 2、清理道路、桥梁、隧道建筑控制区内堆放的杂物、垃圾；拆除道路用地范围内各类违章建筑，取缔建成区内所有公路桥下空间违法堆物、违法施工和违法建筑等。 | 全面清理道路、桥梁、隧道路面及桥下空间堆物、拆除各类违法广告牌和违章建筑。 | 加强管控，努力做到路面整洁无杂物，道路畅通。 | 加强巡查，杜绝违建，做好巩固提升。 | 大门镇 鹿西乡 | 综合执法局 区公路局 |
| 二、加大公路路面监控管理。 | 3、整治擅自在道路上增设平交道口乱象。 | 摸清振兴路上须改造的平交路口，做好改造设计。 | 完成平交路口改造建设。 | 加强日常巡查，严禁末经批准在道路上增设平交道口。 | 大门镇 | 综合执法局 |
|  | 4、治理擅自在道路用地内范围内敷设、架设管线和擅自占用、挖掘各类道路行为。 | 做好管线铺设、架设及占用挖掘道路的备案审批工作，规范许可流程，加强道路执法能力建设，做好日常巡视和维护，对不经审批擅自增设及挖掘道路的单位或个人按规定予以处理。 | 严格实行公路挖掘、占用审批责任制。开展日常巡查，严禁擅自在道路用地内敷设管线、占用或挖掘各类公路。 | 提升道路审批管理服务水平，加强巡查管理，严禁擅自占用或挖掘各类公路。 | 大门镇 鹿西乡 | 综合执法局 区公路局 |
| 三、全力消除街面“僵尸车”。 | 5、对公路上无牌车辆、有牌未检、联系不上车主的“僵尸车”等乱占道车辆，实行劝导驶离，对不听劝导等实施强制拖离处理。 | 年度前基本消除街面“僵尸车” | 长效管理，消除街面“僵尸车” | 长效管理，消除街面“僵尸车” | 大门镇 鹿西乡 | 综合执法局 交警大队 区公路局 |
| 四、规范客货运输市场秩序。 | 6、严禁客运车辆乱停乱靠、汽车非法运营、出租车拒载等不文明行为，维护正常的客运市场秩序。 | 全面排摸整治范围内公交站点现状，拟订客运车辆站点设置征求方案。 | 完成大门镇、鹿西乡政府驻地建成区，兼顾驻地行政村（居委会）的行政区域范围的公交站点建设方案，启动站点建设 | 完成站点建设，并制定健全长效监管机制。 | 综合执法局 交警大队 区运管局 | 大门镇 鹿西乡 |
|  |  | 启动城区内出租车停车站选址及临时上下客点的勘察，形成设置方案。 | 上半年确定建设方案，下半年完成软硬件建设 | 全面完成出租车停车站及临时上下客点的建设，并制定健全长效监管机制。 |  |  |
|  |  | 制定打击“黑车”和出租车不文明行为专项整治方案。 | 强力整治出租车不文明行为，重拳打击“黑车”等非法运营；进一步规范客运市场秩序。 | 建立并完善长效监管机制 | 区运管局 | 综合执法局 交警大队 |
|  | 7、全面清查货运集散地及配货车，选址货运车辆场站，对货源点采用集中布点，并指定卸货点。 | 全面清查货运集散地及配货车现状。 | 勘查选址货运车辆场站，启动软硬件建设。 | 尝试推行货物集中配送，大车换小车定点接驳，并实现无缝隙衔接； | 大门镇 鹿西乡 | 交警大队 区运管局 |
|  |  | 勘查、确定城区若干卸货点。 | 启动布点、划线，并实施管理。 | 建立长效监管机制。 | 综合执法局 交警大队 | 大门镇 鹿西乡 |

| 工作任务 | 重点工作 | 完成时限 | 责任单位 | 配合部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016年10-12月 | 2017年1月-2017年12月 | 2018年1月-2019年9月 |  |  |
| 五、优化道路交通网络结构。 | 8、完善交通设施，提升交通硬件设施条件。 |  | 2017年鹿西综合交通码头开工建设。 | 2018年鹿西综合交通码头建成投用；沙岙综合交通码头开工建设，大门仁前途3000吨级物流码头开工建设。 | 交通运输局 | 大门镇 鹿西乡 |
|  |  | 开工建设大门、鹿西各1处直升机停机坪。 | 2017年大门、鹿西直升机停机坪建成投用 |  |  |  |
|  | 9、打通断头路，改善影响通行的交通拥堵点。 | 鹿西公路改造提升10公里开工建设；大门农村公路改造提升20公里启动建设；小门岛环岛公路工程启动建设。 | 2017年大门环岛公路改扩建为三级公路，里程29公里开工建设； | 2018年小门岛环岛公路工程建成，2019年大门环岛公路改扩建工程建设完成；2018年小门岛环岛公路工程完成；开工建设沙岙至岙底隧道工程。 |  |  |
| 六、建立长效管理机制。 | 10、建立门前卫生“三包”制度 | 对辖区内“道乱占”进行排查，加强宣传，开展专项整治，拟定门前卫生“三包”制度 | 印发实施门前卫生“三包”制度，加强管控，确保道路及其沿线、宅院门前卫生整洁。 | 巩固成果，长效实施 | 交通运输局 | 大门镇 鹿西乡 |
|  | 11、建立健全专人定时巡查制度， | 建立健全专人定时巡查制度。 | 及时发现、及时制止、及时消除各类乱占道路的行为和现象。 | 巩固成果，长效实施 | 交通运输局 | 大门镇 鹿西乡 |