附件：

2016年洞头区小城镇环境综合整治行动工作计划任务分解表

| 序号 | 重点内容 | 工作措施 | 责任单位 | 牵头部门 | 配合单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、启动小城镇环境综合整治规划编制 | 1.以乡镇为编制主体，科学编制环境综合整治规划。 | 开展专项调查，2016年11月前委托规划编制；明确城镇主次入口及一系列整治工作项目，12月底前完成规划初步成果，初步做好项目安排和经费预算，启动规划报批程序。 | 大门镇 鹿西乡 | 区住建局 |  |
|  | 2.贯彻执行建设项目规划许可制度和监督检查制度；建立健全带方案审批和审批联合会审制度。 | 做好相关制度的收集；结合项目推进建立台帐资料。 | 大门镇 鹿西乡 | 区住建局 | 区国土资源局 |
|  | 3.健全批后“四到场”制度及乡镇联合审查执法机制。 | 结合“无违建区”创建，全面落实批后“四到场”制度及乡镇联合审查执法机制。 | 大门镇 鹿西乡 | 区综合执法局 | 区国土资源局 区住建局 |
| 二、开展环境卫生综合整治 | 1、加强地面保洁 | 制定大门镇环卫保洁工作市场化运作统一招标方案，年底前完成环卫招标；加快鹿西乡二类村居创建工作。加强重点区域保洁，确保主要街道保洁时间不低于12小时，启动并长效实施。 | 大门镇 鹿西乡 | 区综合执法局 | 区文明办 区交通运输局、 区市场监管局 区住建局 |
|  |  | 开展环境整治“百日攻坚”行动，提升乡镇环境卫生质量，加强背街小巷、镇村接合部、居住小区、学校、卫生院等环境卫生管理。 |  |  |  |
|  |  | 开展市政设施的专项检查，按要求启动配臵垃圾箱；集贸市场垃圾袋装化、桶装化。 |  |  |  |
|  |  | 组织人员逐户逐家签订“门前三包”责任书，加强环境卫生知识宣传教育。 |  |  |  |
| 二、整治环境卫生 | 2、保持水体清洁 | 结合“五水共治”，明确公共水域综合整治范围和措施。大门镇要启动横河的整治，明确整治方案。 | 大门镇 鹿西乡 | 区农林水利局 | 区综合执法局 区环保局 |
|  |  | 巩固提升“清三河”长效机制。建立“河长制”，执行河长公示制度，规范河长公示牌设置。鹿西乡要定期打捞清理海滩沿岸漂流物。 |  |  |  |
|  | 3、争创卫生乡镇 | 2016年底，启动大门镇省级卫生镇的创建；启动鹿西乡市级卫生乡的创建。 | 大门镇 鹿西乡 | 区文明办 （爱卫办） | 区综合执法局、区环保局、区市场监管局、区卫生计生局、区农林水利局、区交警大队等 |
| 三、开展城镇秩序整治 | 1、治理道乱占 | 对道路路域环境进行综合排查，推进乡道和通行主干道线路安全隐患整治活动。 | 大门镇 鹿西乡 | 区交通运输局 | 区综合执法局 区公安分局 |
|  |  | 全面及时清理道路堆物、拆除各类违章建筑及广告牌。 |  |  |  |
|  |  | 做好管线铺设及占用挖掘道路的备案审批工作，规范许可流程，加强道路执法能力建设。 |  |  |  |
|  |  | 年底前基本消除街面“僵尸车”。 |  |  |  |
|  |  | 对客货运市场开展专题的调研，明确整治方案； |  |  |  |
|  |  | 年底前要明确大门客运站的建设方案。 |  |  |  |
|  | 2、治理车乱开 | 加强道路交通违法行为查处，重点整治车辆不按规定停放、车辆和行人不按交通信号灯规定通行、酒后驾驶机动车等行为。 | 大门镇 鹿西乡 | 区公安分局 | 区交通运输局 |
|  |  | 开展专项整治行动，加大查处力度，2016年底前基本杜绝无牌燃油助力车上路行驶。 |  |  |  |
| 三、开展城镇秩序整治 | 3、治理摊乱摆 | 开展调查，明确集贸市场现状情况，按照1星级以上的标准，做好选址和设计改造方案。 | 大门镇 鹿西乡 | 区市场监管局 |  |
|  |  | 加强联合执法，全面取缔违规经营、乱设摊点等行为，整治游商游贩。加大对密集场所的游商游贩的疏导、教育和整治力度。 |  | 区综合执法局 | 区市场监管局 |
|  |  | 清理整治建筑材料堆场、废品收购站，整治相应室外堆场空间。设臵城镇仓储空间，引导各类堆场集中布局。 |  | 区综合执法局 | 区市场监管局 |
|  | 4、治理房乱建 | 结合全区“大拆大整”活动，开展危旧房屋隐患排查，实行“一房一档”、“一户一档”管理，对存在安全隐患涉及公共安全的要立即拆除；对困难家庭危房进行改造。 | 大门镇 鹿西乡 | 区住建局 | 区综合执法局 区国土局 |
|  |  | 要加快推进大门甲山二期旧住宅区的改造。 |  | 区住建局 | 区国土局 |
|  |  | 禁止在公路建筑控制区范围内修建建筑物和地面构筑物，公路建筑控制区划定前已经合法修建的不得扩建。 |  | 区交通运输局 | 区综合执法局 |
|  |  | 加强建筑墙体整治，修复污损严重的墙面；结合“三改一拆”、“四边三化”等专项行动，启动“赤膊墙”和“蓝色屋面”整治。 |  | 区综合执法局 | 区住建局 区国土局 区交通运输局 |
|  | 5、治理线乱拉 | 明确牵头部门，开展户外缆线架设情况排查摸底，明确整治的范围，形成有效解决乱接乱牵、乱拉乱挂的“空中蜘蛛网”初步方案，并启动整治工作。 | 大门镇 鹿西乡 | 区综合执法局 | 区供电公司 区移动公司 区电信公司 区联通公司 区华数公司 |
|  |  | 完成大门镇振兴路和鹿西海景街架空线整治改造的初步方案。 |  |  |  |
| 四、开展乡容镇貌整治 | 1、加强沿街立面整治 | 做好宣传发动，规范店招横幅设置模式和规格，拆除有碍景观的防盗窗、遮阳檐蓬等构筑物，加强小广告和乱张贴乱涂写治理，保持立面整洁。 | 大门镇 鹿西乡 | 区综合执法局 | 区住建局 |
|  | 2、推进可再生能源建筑一体化 | 完成主要街道现有屋顶太阳能热水器的调查，对有碍景观的设置，提出改造方案。 |  | 区住建局 | 区发改局 |
|  |  | 要结合老旧住宅区改造和集聚房的建设，对新建太阳能屋顶逐步推广使用分离式技术。 |  |  |  |
|  | 3、整治低小散块状行业 | 结合“大拆大整”活动，全面排查整治“四无”生产经营单位。 |  | 区经信局 | 区国土局 区住建局 |
|  |  | 深化“腾笼换鸟”，继续淘汰落后产能，深入实施低小散块状行业整治提升计划，加快推进大门花岗岩生产集聚区的建设。 |  |  |  |
|  | 4、完善配套设施 | 全面开展排查，掌握污水收集处理和设施基本情况，明确城镇污水管网和整治区域内截污纳管的项目建设方案及污水处理站的提升改造方案等。 |  | 区综合执法局（水务公司） |  |
|  |  | 全面开展调查摸底，明确港口码头船舶污染物收集和处理等设施建设方案；明确公共停车数量及设置方案；明确护栏、信号灯和交通标识、标线等安全设施，以及路灯的建设方案；明确破损路、低洼路的整治修补方案以及大门镇振兴路无障碍设施建设情况总体方案等。 |  | 区综合执法局 | 区文明办 区住建局 区交通运输局 区公安分局 |
|  |  | 按照《环境卫生设施设置标准》合理配设环卫站、垃圾中转站，并做好垃圾收集和外运工作。 |  | 区综合执法局 |  |
|  |  | 合理布置垃圾桶、果壳箱等垃圾分类设施，提高生活垃圾减量化、无害化、资源化处理水平；加强垃圾分类宣传和指导，提升居民树立垃圾分类的意识，垃圾无害化处理率70%以上。 |  | 区综合执法局 |  |
| 四、开展乡容镇貌整治 | 5、提升园林绿化 | 结合实际，编制城镇出入口、广场合理栽植乔灌木，增加绿量的建设方案；做好城镇范围内的植树增绿活动。 | 大门镇 鹿西乡 | 区综合执法局 |  |
|  |  | 开展庭院绿化、道路绿化、公园绿化基本情况调查，明确提升改造方案，见缝插针地开展庭院绿化、房前屋后绿化，种植三角梅和彩色树种，提升园林绿化水平和绿化景观。 |  | 区农林水利局 | 区交通运输局 区综合执法局 区住建局 |
|  |  | 有机融合山海风光，做好城乡绿道网项目调研，明确城乡绿道网建设方案。 |  | 区交通运输局 | 区农林水利局 |
|  |  | 结合生态公益林提质和松材线虫病防治，明确景观森林建设方案。 |  | 区农林水利局 |  |
|  |  | 要做好调查摸底，明确公园、广场建设和提升改造的方案计划。大门镇要结合农业观光园项目，因地制宜建设海绵绿地和海绵公园。 |  | 区住建局 | 区农林水利局 区综合执法局 |
|  | 6、提高管理水平 | 建立健全小城镇环境综合整治长效管理机制，将小城镇环境综合整治行动资金纳入年度地方财政预算；加强对规划建设管理工作的队伍建设和经费保障。 | 大门镇 鹿西乡 | 区综合执法局 | 区公安分局 区市场监管局 |
|  |  | 开展专项调研，明确整合建设、市政公用、环卫等行业与乡镇管理相关的人力资源、设施设备、网络系统、视频监控系统等的“数字城管”建设方案。 |  |  |  |
|  |  | 完善城管执法队伍，有相应的人员配置、经费保障。 |  |  |  |
| 五、推进全域景区化建设 | 彰显城乡特色风貌。 | 着力构建全域景区化规划设计体系、基础设施体系、环境治理体系、产业支撑体系，塑造外在形态美、全域生态美、特色业态美。 | 大门镇 鹿西乡 | 区住建局 | 区旅委 区发改局 区环保局 |
|  |  | 启动健康彩色林工程，探索公路彩化、文化改造，开展入城口及道路沿线景观改造提升。 |  | 区农林水利局 | 区交通运输局 |
|  | 提升海岛功能品质。 | 深入推进“三改一拆”，力争创成省首批“无违建区”。 |  | 区综合执法局 |  |
|  |  | 加快大门交通综合体、公交停靠站建设，推进大门山脊观光绿道（一期工程）建设。 | 大门镇 | 区交通运输局 | 区旅委 |
| 六、强化保障措施 | 加强组织领导 | 成立领导小组，制定实施方案和年度计划，落实工作责任。 | 大门镇 鹿西乡 | 区整治办 |  |
|  | 加强要素保障 | 整治行动纳入年度地方财政预算，提高环卫保洁补助经费比例，优先保障整治建设必需的用地指标。 |  | 财政局 |  |
|  | 加强督查考核 | 制定洞头区小城镇环境综合整治行动考核办法，开展考核检查工作。 | 区整治办 | 区考核办 | 区住建局 区综合执法局 |
|  | 加强服务指导 | 6个专项牵头部门要制定专项实施计划，落实专人负责日常联系，及时掌握工作进展情况，做好服务管理和技术指导。 | 区整治办 | 区文明办 区经信局 区公安分局 区住建局 区交通运输局 区综合执法局 |  |
|  | 加强宣传发动 | 制定洞头区小城镇环境综合整治行动宣传工作方案，印发工作简报，充分发挥电视、网茖等媒体的舆论引导作用，形成良好氛围。 | 区整治办 | 区委宣传部 | 区文明办 区传媒中心 |