附件2

温州市小城镇环境综合整治主要任务及责任分工

| 工作任务 | 重点工作 | 工作要求和主要内容 | 牵头部门 | 配合部门 | 责任主体 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、加强规划设计引领 （专项行动1，由市规划局总牵头） | 1．编制环境综合整治规划 | 以乡镇为编制主体科学编制环境综合整治规划，将整治规划纳入乡镇规划统筹实施。 | 市规划局 |  | 各县（市、区）政府 |
|  | 2．加强整体风貌规划管控 | 有效保护、合理利用乡镇特色资源，把彰显小城镇人文特色的要求贯穿小城镇规划设计全过程。 | 市规划局 | 市委农办 |  |
|  |  | 全面加强物质和非物质文化遗产保护，着力凸显具有地方文化与传统特色的物质空间环境及其文化内涵。 | 市文广新局 |  |  |
|  |  | 有机更新现存的传统街区、传统民居和老厂房,努力打造有内涵的公园、有记忆的街区、有故事的小镇。 | 市规划局 | 市文广新局 |  |
|  | 3．强化整治项目设计引导 | 积极推进乡镇规划设计全覆盖，着力加强重要街区、重要地段和重要节点的整治项目设计。 | 市规划局 | 市委农办 |  |
|  |  | 加快推进“浙派民居”规划设计落地建设，建造具有地域特色的建筑精品。 | 市住建委 | 市规划局 |  |
|  | 4．完善规划设计实施制度 | 建立健全带方案审批和审批联合会审制度。贯彻执行建设项目规划许可制度和监督检查制度，健全批后“四到场”制度及乡镇联合审查执法机制。 | 市规划局 | 市国土资源局、市住建委、市综合行政执法局 |  |
| 二、治理改造危旧房 | 5．开展危旧房隐患排查 | 在对城镇国有土地上既有住房的查漏补缺的基础上，组织力量对农村危旧住房隐患进行“地毯式”排查。 | 各县（市、区）政府 | 市住建委 | 各县（市、区）政府 |
|  | 6．加强风险防范应急处置 | 对排查中发现的存在严重安全隐患的危旧住房立即组织安全鉴定，对鉴定为D级的危险住房要立即落实“五个一律”措施。 | 各县（市、区）政府 | 市住建委、市综合行政执法局 |  |
|  | 7．加强危旧房治理改造 | 加强国有土地和集体土地上危旧住房治理改造。 | 各县（市、区）政府 | 市住建委、市综合行政执法局 |  |
| 三、整治环境卫生 | 8．加强地面保洁 | 加大重点区域保洁力度，全面整治重点区域环境卫生，做到垃圾日产日清。防止垃圾收集、堆放、转运、处理等过程中的扬尘污染，消除“跑冒滴漏”现象。 | 市综合行政执法局 | 市委农办 | 各县（市、区）政府 |
|  | 9．保持水体清洁 | 强化公共水域综合整治，巩固提升“清三河”成效，加强河流、湖泊、池塘、沟渠等各类水域保洁，逐步恢复水体的自然连通，推进清淤疏浚，保持水体洁净。 | 市水利局 | 市环保局、市委农办 |  |
|  | 10．争创卫生乡镇 （专项行动2，由市卫计委牵头） | 贯彻落实国家相关法律法规和省卫生乡镇标准，加强病媒生物防制和环境保护，保障食品安全和生活饮用水卫生，争创卫生乡镇。 | 市卫计委 | 市委农办、市综合行政执法局、市环保局、市市场监管局 |  |
| 四、整治环境秩序 | 11．治理乱占道 （专项行动3，由市交通运输局总牵头） | 改善道路交通功能，依法取缔占道经营、堆物、违建现象；全面整治桥下空间违法堆物、违法施工和违法建筑等，依法查处擅自增设平交道口、敷设管线、占用或挖掘各类道路的行为，基本消除街面“僵尸车”。 | 市综合行政执法局 | 市公安局、市交通运输局 | 各县（市、区）政府 |
|  |  | 整治客货运市场秩序，合理划定客运停车场点，依法查处客运车辆乱停乱靠等不文明行为，规范货车通行。 | 市交通运输局 | 市公安局 |  |
|  | 12．治理乱开车 （专项行动4，由市公安局总牵头） | 加强道路交通违法行为查处，重点整治车辆不按规定停放、车辆和行人不按交通信号灯规定通行、车辆逆向行驶、机动车占用非机动车道行驶、车辆违反规定载人、酒后驾驶机动车等行为。加大查处力度，基本杜绝燃油助力车上路行驶。 | 市公安局 | 市文明办、市交通运输局、市综合行政执法局 |  |
|  |  | 重点整治机动车非法运营和出租车拒载等行为。 | 市交通运输局 |  |  |
|  | 13．治理乱摆摊 | 加强联合执法，规范经营秩序，合理划定临时疏导点，依法取缔违规经营、乱设摊点等行为，整治游商游贩。 | 市综合行政执法局 | 市市场监管局 |  |
|  |  | 加大乡镇集贸市场改造提升力度，对不符合小城镇环境综合整治规划要求、擅自设立的集贸市场及市场秩序脏乱差等现象，加大整治改造力度。 | 市市场监管局 | 市综合行政执法局 |  |
| 四、整治环境秩序 | 14．治理乱建房 | 加强老旧小区提档整治，积极推进镇中村、镇郊村和棚户区改造，优化住宅功能布局，改善居住环境。 | 市住建委 | 市综合行政执法局 | 各县（市、区）政府 |
|  |  | 强化农房建设审批管理，房屋建设应注意避开地震、地质、风口、水口等灾害点，不得违法占用溪流、河流、道路、广场、绿地及公用场地。 | 市规划局 | 市住建委 |  |
|  |  | 在公路建筑控制区范围内不得违法违规修建、扩建建筑物和地面构筑物。 | 市规划局 | 市综合行政执法局、市交通运输局 |  |
|  |  | 加大对违法建筑的查处和整治力度，坚决遏止和打击违法建设行为。 | 市综合行政执法局 |  |  |
|  |  | 结合“三改一拆”、“四边三化”等专项行动，消除“赤膊墙”和“蓝色屋面”。 | 市综合行政执法局 |  |  |
|  | 15．治理乱拉线 （专项行动5，由市综合执法局总牵头） | 规范户外缆线架设，有效解决乱接乱牵、乱拉乱挂的“空中蜘蛛网”现象。有条件的地方要借鉴城市地下综合管廊的做法，积极实施架空管线“上改下”改造。 | 市综合行政执法局 | 市文广新局、市经信委、市通信发展办公室、温州电力局 |  |
|  |  | 加强电网改造升级，建成“结构合理、技术先进、供电可靠、节能高效”的供电网络。 | 温州电力局 |  |  |
| 五、整治乡容镇貌 | 16．加强沿街立面整治 | 规范沿街建（构）筑物设置和附属设施，保持沿街及两侧立面整洁美观。坚持做到新设防盗窗安装不出墙，有条件的地方要完善监控设施，已装防盗窗应依法予以拆除；沿街卷闸门的立面整治要与沿街建筑风格和整体街景相协调。加强小广告和乱张贴乱涂写治理，保持立面整治。 | 市综合行政执法局 | 市公安局、市住建委 | 各县（市、区）政府 |
|  | 17．推进可再生能源建筑一体化 | 大力推进太阳能建筑一体化，积极采用整体移位、推广分离式太阳能光热技术和空气源热泵技术等方法，改造有碍景观的整体式太阳能热水器装置。 | 市发改委 | 市住建委、市综合行政执法局 |  |
|  | 18．治理低小散块状行业(专项行动6，由市经信委牵头) | 深化“腾笼换鸟”，继续淘汰落后产能，深入实施低小散块状行业整治提升，全面排查整治低小散、脏乱差企业（作坊）。加强小微企业园和标准厂房的规范管理。 | 市经信委 | 市公安局、市环保局 |  |
| 五、整治乡容镇貌 | 19．完善配套设施 | 完善垃圾箱、垃圾收集点、垃圾转运站、垃圾焚烧场等环卫设施，推进垃圾分类处理，提高减量化、无害化、资源化处理水平。 | 市综合行政执法局 | 市委农办 | 各县（市、区）政府 |
|  |  | 加强污水收集处理建设和设施运行维护管理，提高污水的收集处理率、运行负荷率、出水达标率。 | 市综合行政执法局 | 市委农办、市住建委、市环保局 |  |
|  |  | 完善道路交通设施，打通断头路，改善影响通行的拥堵点，增设停车场位，优化道路交通网络结构。 | 市住建委 | 市交通运输局、市公安局 |  |
|  |  | 修补破损路，整治低洼路，做到路面整治无杂物、排水通畅无淤积。 | 市综合行政执法局 |  |  |
|  |  | 科学设置完善护栏、信号灯和交通标识、标线等安全设施，以及路灯、地名标志设施。 | 市公安局 | 市综合行政执法局 |  |
|  |  | 完善公共体育设施，合理配建篮球场、健身广场、健身步道、生态休闲健身点等便民体育设施。 | 市体育局 |  |  |
|  |  | 加强港口码头船舶污染物收集和处理等设施建设。 | 市交通运输局 | 市综合行政执法局 |  |
|  | 20．提升园林绿化 | 大力开展植树增绿、见缝插绿、拆违补绿、拆墙透绿行动，提升园林绿化水平和绿化景观。 | 市综合行政执法局 | 市林业局 |  |
|  |  | 加强对风景名胜资源保护和景观森林的建设，加快构建开放、便民的公园绿地系统。 | 市综合行政执法局 | 市住建委、市林业局 |  |
|  | 21．提升管理水平 | 建立健全小城镇环境综合整治长效管理机制，规范环卫、道路交通和乡容镇貌管理。引导群众积极主动参与小城镇环境综合整治。深入推进城管执法体制改革，推动形成现代城镇治理体系。鼓励有条件的小城镇积极开展智慧城镇建设，加快构建数字城管平台，提高乡镇管理的科学化、精细化、标准化水平。 | 市综合行政执法局 |  |  |
| 六、落实保障措施 | （一）加强组织领导 | 成立小城镇环境综合整治领导小组及其办公室，实行集中办公。 | 各县（市、区）政府 |  | 各县（市、区）政府 |
|  |  | 深入开展规划设计引领、卫生乡镇创建、乱占道治理、乱开车治理、乱拉线治理和低小散块状行业治理等专项行为，制定行动方案，重点指导推进。 | 相关牵头部门 |  |  |
|  |  | 作为责任主体，编制小城镇环境综合整治行动实施方案和年度计划，明确目标任务和时间表，落实责任，出台具体举措，全面全力推进。 | 各县（市、区）政府 |  |  |
|  |  | 作为实施主体，加强规划建设，落实保障措施，切实抓紧抓好。 | 各乡镇政府 |  |  |
|  | （二）加强要素保障 | 把小城镇环境综合整治行动资金纳入年度地方财政预算；将上级转移支付资金向小城镇倾斜，提高基础设施配套费、土地出让收益返还比例；争取政策性贷款支持政策，积极创新投融资机制，争取省财政新增债券规模或专项补助奖励资金；积极吸引社会民资参与小城镇环境综合整治建设，建立多元化投融资体制。 | 市财政（地税）局 |  | 各县（市、区）政府 |
|  |  | 安排小城镇环境综合整治建设用地指标，开展“三改一拆”和土地综合整治盘活存量土地，充分利用废弃地、闲置地、荒坡地，开展坡地村镇建设。 | 市国土资源局 |  |  |
|  | （三）加强督查考核 | 市对县（市、区），县（市、区）对乡镇开展检查考核，定期通报考核排名。 | 市考绩办 |  |  |
|  |  | 要把干部的培养选拔与环境综合整治工作紧密结合起来，抽调机关人员和年轻后备干部到一线岗位工作锻炼。 | 市委组织部 |  |  |
|  | （四）加强服务指导 | 建立领导对口联系机制，加强组织协调和督促指导，帮助解决困难和问题。建立技术帮扶机制，加强教育培训。 | 各有关部门 |  |  |
|  | （五）加强宣传引导 | 加强宣传发动、教育和指导监督，督促落实新闻媒体做好宣传报道，每年宣传报道一批小城镇环境综合整治的典型经验。引导广大居民养成良好的生产、生活方式和行为习惯，增强环境卫生意识和环境保护观念，全面提升文明素质。 | 市委宣传部 | 市文明办、市教育局、市文广新局 |  |